软件工程课程大作业

智慧企业知识财富库系统

项目测试计划

文档版本 V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程大作业 |
| --- | --- |
| 项目版本 | V2.0 |
| 项目组织形式 | 单人独立项目组 |
| 编制人 | 项目负责人（本人） |
| 编制日期 | 2026-10-29 |

课程设计项目 · 演示数据均为虚构

目录

1. 引言	4

1.1 编写目的	4

1.2 项目背景	4

1.3 参考文档	4

1.4 术语与缩略语	4

2. 测试目标、范围与不测项	5

2.1 测试目标	5

2.2 测试范围	5

2.3 不测项与边界说明	6

3. 测试策略	6

3.1 总体策略	6

3.2 自动化策略	6

3.3 人工测试策略	7

3.4 测试轮次	7

4. 测试级别	7

4.1 单元测试关注点	8

4.2 集成测试关注点	8

4.3 系统与验收测试关注点	8

4.4 安全与兼容性测试关注点	8

5. 测试环境与测试数据	9

5.1 硬件与基础软件	9

5.2 部署与访问	9

5.3 测试数据设计	9

5.4 环境配置与隔离要求	9

5.5 环境检查清单	10

6. 进入准则、退出准则与暂停恢复	10

6.1 进入准则	10

6.2 暂停与恢复准则	10

6.3 退出准则	10

7. 测试组织与职责	11

8. 测试进度安排	11

9. 测试用例设计方法	12

10. 缺陷管理与严重级别	12

10.1 缺陷流程	12

10.2 严重级别	12

10.3 优先级	13

11. 测试风险与应对	13

12. 质量度量	14

13. 测试交付物	14

14. 配置管理、需求追踪与审批	15

14.1 配置管理	15

14.2 需求追踪	15

14.3 评审与审批	15

1. 引言

1.1 编写目的

本计划用于指导 V2.0《智慧企业知识财富库系统》的课程大作业测试活动，明确测试目标、范围、策略、级别、环境、数据、进度、职责、准入准出条件、缺陷规则、风险和质量度量，使测试工作可计划、可执行、可追踪、可复核。

本计划的直接读者包括：项目负责人、开发人员、测试执行人员、课程指导教师及验收人员。由于本项目为单人项目，计划中的开发、测试、运维等角色由同一人兼任，但必须按角色分别留下记录，避免“自己开发、自己测试、无证据”的问题。

1.2 项目背景

系统面向企业内部知识管理场景，以可鉴权的知识文档库为基础，提供文档 CRUD、收藏、检索、带来源的 RAG 问答、知识图谱、管理员用户与审计查询等能力。V2.0 采用前后端分离架构：Flask 提供 REST API，Vue 3 SPA 提供交互界面，SQLite 保存业务数据，pytest 承担自动化回归。

系统重点风险不是“页面能否打开”，而是：三级密级与部门隔离是否一致、RAG 问答是否只使用当前用户可见内容、登录防爆破是否有效、审计日志是否完整且可追溯、前后端 API 契约是否稳定、测试是否污染演示数据库。

1.3 参考文档

| 编号 | 文档 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | 《用户需求说明书》 | 确认用户角色、业务目标与验收场景 |
| REF-02 | 《系统需求说明书》 | 提取功能需求、非功能需求与需求编号 |
| REF-03 | 《软件设计说明书》 | 确认模块边界、数据模型、接口与关键设计 |
| REF-04 | 项目 README 与运行说明 | 确认技术栈、启动方式、演示账号和测试命令 |
| REF-05 | tests 目录及 pytest 配置 | 确认自动化基线、夹具和测试隔离方式 |
| REF-06 | 《测试报告》 | 汇总最终执行结果、缺陷和结论 |

1.4 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| REST API | 基于 HTTP 的资源接口，本项目以 JSON 为主要交换格式 |
| SPA | 单页应用，V2.0 前端采用 Vue 3 + Vue Router + Vite |
| RAG | 检索增强生成，先检索权限内知识片段，再生成或拼接带来源回答 |
| Chunk | 文档切分后的知识片段，是检索、问答与来源展示的基本单元 |
| 三级密级 | 公开、内部、机密三个可见性等级 |
| 部门隔离 | 机密文档仅同部门用户、作者本人和管理员可访问 |
| 防爆破 | 按 IP 和时间窗口限制连续登录失败，超过阈值后临时锁定 |
| 审计 | 记录登录、登录失败、浏览、问答、写操作等关键行为 |
| 跨库隔离 | 自动化测试使用独立 SQLite 测试库，不读写演示数据库 |
| P0/P1/P2/P3 | 缺陷或测试优先级，P0 最高 |

2. 测试目标、范围与不测项

2.1 测试目标

验证 V2.0 Flask REST API 与 Vue 3 SPA 的核心业务链路能够完整运行。

验证登录、角色、三级密级、部门隔离和作者例外规则在列表、详情、检索、问答、统计等入口保持一致。

验证文档 CRUD、收藏、分类、检索、RAG 来源、图谱、管理员用户、审计分页、健康检查等功能符合需求。

验证登录防爆破、安全跳转、密码存储、未授权访问、跨库隔离等安全控制有效。

验证自动化测试可重复执行且不污染 instance 下的演示数据库；计划/交付基线为 133 条，以最终执行记录为准。

验证 Vue 页面在主流浏览器中的关键交互、错误提示、空状态和响应式布局可用。

形成可追踪的用例、执行记录、缺陷记录和测试报告，支撑课程验收与答辩演示。

2.2 测试范围

| 模块 | 主要测试内容 | 主要风险 |
| --- | --- | --- |
| 认证与会话 | 登录、退出、当前用户、未登录拦截、会话保持、安全 next 跳转 | 未授权访问、开放重定向、会话残留 |
| 登录防爆破 | 失败阈值、锁定时间窗、窗口过期、成功清零、Retry-After | 账号被暴力尝试、误锁定 |
| 权限与隔离 | 公开/内部/机密、同部门、作者例外、管理员、草稿可见性、统计口径 | 机密内容越权或通过统计泄露 |
| 文档管理 | 新建、详情、修改、删除、标签、分类、版本、发布状态 | 数据不一致、索引未更新 |
| 收藏 | 收藏、取消收藏、收藏列表、重复操作 | 重复数据、越权查看 |
| 检索 | 标题/摘要/正文搜索、分类/部门/密级筛选、分页 | 结果泄漏、排序异常、翻页参数丢失 |
| RAG 问答 | 切分、分词、打分、Top-K、来源去重、无命中降级、历史 | 非权限内容进入来源、回答不可追溯 |
| 知识图谱 | 节点/边结构、可见范围、自动同步、管理员维护 | 图谱泄露、脏节点、删除后残留 |
| 管理员功能 | 用户列表、分类维护、审计查询、权限限制 | 普通用户越权 |
| 审计 | 登录、失败登录、浏览、问答、写操作、筛选、分页、时间口径 | 日志缺失、时间错乱、分页失效 |
| 非线性功能 | 健康检查、建库与种子、API 契约、错误页、性能烟测、兼容性 | 部署失败、前后端错位、恢复困难 |
| 前端交互 | 登录、导航、查询、编辑、问答、图谱、后台表格、响应式 | 页面状态错误、操作反馈缺失 |

2.3 不测项与边界说明

| 不测项 | 原因与边界 |
| --- | --- |
| 真实大模型的回答质量、稳定性和计费 | 课程环境不强制依赖外部模型；重点验证本地检索与降级链路，外部模型仅做接口级检查 |
| 千人以上并发压测和容量规划 | 本系统定位单机/局域网演示，性能只做烟测，不作生产容量承诺 |
| 多进程、多机部署下的共享限流 | 当前防爆破为进程内实现，多实例共享限流不在本期范围 |
| 跨浏览器像素级视觉回归 | 只检查 Chrome、Edge 主流版本的布局与关键交互，不做像素比对 |
| 移动端原生应用、离线同步 | 系统为 Web SPA，不提供原生客户端与离线能力 |
| 第三方支付、邮件、短信、SSO | 系统未集成这些外部能力 |
| 生产级安全认证、渗透测试和灾备演练 | 课程项目执行基础安全检查，不替代正式安全测评 |
| SQLite 高并发、海量数据性能 | 仅验证演示规模下的可用性，明确其为演示型数据库 |
| instance/knowledge.db 的人为删除恢复 | 只验证全新库自动建表和种子流程，不负责生产数据备份恢复 |

3. 测试策略

3.1 总体策略

采用“风险优先、接口为主、分层验证、自动化回归、人工补充体验”的策略。测试顺序不按页面菜单机械排列，而按风险从高到低推进：

先验证认证、会话和未授权访问边界；

再验证三级密级、部门隔离、作者例外和跨库隔离；

验证文档 CRUD 与索引/图谱同步；

验证检索、RAG 来源、Top-K、去重和降级；

验证管理员、审计分页和时间口径；

验证 SPA 关键交互、错误状态、兼容性与性能烟测；

最后执行课程验收故事线和全量回归。

3.2 自动化策略

后端以 pytest 为主要验证手段，测试文件与重点如下：

| 测试文件 | 重点 |
| --- | --- |
| tests/test_system.py | 系统冒烟、主路径、路由、错误页、建库、时间口径、演示故事线 |
| tests/test_security.py | 权限矩阵、检索范围、统计口径、审计筛选与分页、文本截断 |
| tests/test_rag.py | 切分、分词、打分、Top-K、来源分组、去重与降级 |
| tests/test_login_security.py | 防爆破阈值、窗口、锁定、失败审计、密码哈希、行为文案 |
| tests/test_api.py | V2.0 REST API 契约、登录退出、文档 CRUD、收藏、问答、图谱、管理员接口 |

自动化执行原则：

每个测试使用独立测试应用、内存 SQLite 或临时文件 SQLite；

用例之间通过事务回滚或独立夹具隔离，不共享可变业务数据；

不得读写 instance/knowledge.db；

使用 fresh_app 等夹具验证全新库建表和种子流程；

参数化用例可让自动化执行数大于抽象测试场景数，故“133 条”以 pytest 收集/执行记录为准；

前端未建立独立组件测试框架时，关键页面以人工 UI 清单补充，接口契约由 test_api.py 保障。

3.3 人工测试策略

人工检查重点覆盖自动化难以稳定判断的内容：页面布局、导航可达性、表单提示、空状态、确认对话框、图谱拖拽缩放、表格横向滚动、键盘基本操作、不同浏览器渲染。所有人工检查必须有截图、浏览器版本和结论，不能只写“已看”。

3.4 测试轮次

| 轮次 | 目的 | 触发条件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冒烟轮 | 确认 V2.0 可启动、可登录、可访问核心 API | 版本冻结后 | 冒烟记录、阻断问题 |
| 首轮全量 | 执行功能、安全、接口、非功能用例 | 冒烟通过 | 首轮执行记录、缺陷台账 |
| 缺陷回归 | 验证修复不引入新问题 | 开发提交修复 | 回归记录、缺陷状态 |
| 验收轮 | 按课程故事线和准出条件复验 | 修复完成、环境确认 | 验收记录、测试报告 |
| 最终基线 | 保留可重复执行的最终证据 | 提交前 | pytest 日志、前端构建日志、截图 |

4. 测试级别

| 测试级别 | 测试对象 | 重点与方法 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | RAG 切分/分词/打分、登录限流器、工具函数、文本截断 | 等价类、边界值、错误猜测、断言函数级输入输出 | test_rag.py、test_login_security.py 中的单元级用例 |
| 集成测试 | REST API、SQLAlchemy、SQLite、认证装饰器、服务层 | 使用 Flask test client，验证接口+数据库+权限的组合 | test_api.py、test_security.py |
| 系统测试 | 登录→工作台→文档→问答→图谱→审计的完整链路 | 端到端场景、故事线、状态转换、异常路径 | test_system.py、人工 UI 检查 |
| 验收测试 | 课程验收场景与需求基线 | 按角色执行演示脚本，核对可见性与来源 | 验收记录、截图、最终测试报告 |
| 安全测试 | 认证、权限、开放重定向、防爆破、密码存储、跨库隔离 | 权限矩阵、负向输入、边界阈值、日志核验 | test_security.py、test_login_security.py、安全缺陷记录 |
| 兼容性测试 | Vue SPA、浏览器、屏幕宽度、构建产物 | Chrome/Edge 同版本对照、响应式人工检查 | 浏览器版本表、截图、npm build 日志 |

4.1 单元测试关注点

空文本、短文本、长段落、空行、超长无标点段落的切分边界；

中文领域词“年假”等分词结果；

标题、关键词、正文、精确短语的权重关系；

Top-K、单文档来源上限、去重和排序；

登录失败阈值、窗口过期、成功清零、不同 key 独立计数；

密码哈希、文本截断和标签映射。

4.2 集成测试关注点

API 状态码、JSON 字段、错误 code 和前端可消费性；

文档保存后知识片段、图谱节点/边是否同步；

同一份可见性判定是否被列表、详情、搜索、问答共同复用；

普通用户和管理员的接口权限差异；

审计记录是否与业务动作一致；

测试库与演示库是否物理隔离。

4.3 系统与验收测试关注点

使用 admin、hr、it 等演示账号执行完整故事线：管理员总览 → 搜索“年假” → 查看文档 → 问答“员工年假有几天” → 查看来源 → 图谱 → 审计；再用 hr/it 对比机密文档访问结果。验收时特别核对“来源是否可追溯”和“机密内容是否不进入普通用户结果”。

4.4 安全与兼容性测试关注点

安全测试采用权限矩阵和负向用例，不以正向成功代替安全验证。兼容性测试覆盖当前主流 Chrome 与 Edge，检查布局、导航、表单、图表和错误提示；不承诺所有历史浏览器。性能只做关键页面和 API 烟测，发现明显阻塞、超时或 N+1 类问题时记录缺陷。

5. 测试环境与测试数据

5.1 硬件与基础软件

| 项目 | 测试基线 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11 x64 |
| CPU/内存 | 4 核 / 8 GB 及以上；课程演示最低 2 核 / 4 GB |
| Python | 3.12，项目虚拟环境 .venv |
| 后端框架 | Flask 3.x、Flask-SQLAlchemy、Flask-Login |
| 前端 | Vue 3.5、Vue Router 4、Vite 5、ECharts |
| 数据库 | SQLite，测试使用临时/内存库 |
| 自动化 | pytest 8.x，执行脚本 run_tests.ps1 |
| 浏览器 | Chrome、Edge 当前稳定版 |
| 网络 | 后端测试不依赖外网；默认不配置 OPENAI_API_KEY |

5.2 部署与访问

| 组件 | 地址/启动方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flask API | http://127.0.0.1:5000/api | 提供 REST 接口与健康检查 |
| Vue 开发服务 | http://127.0.0.1:5173 | Vite 开发模式，供 UI 检查 |
| Vue 构建产物 | frontend/dist | 构建后由 Web 服务或静态服务承载 |
| 测试命令 | .\run_tests.ps1 | 透传 pytest 参数，执行后端自动化测试 |
| 前端构建 | npm run build | 在 frontend 目录执行，检查构建是否成功 |

5.3 测试数据设计

| 数据类别 | 设计方式 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| 演示账号 | admin、hr、it、finance、product 等种子账号 | 只使用公开演示密码；不得写入真实个人信息 |
| 组织数据 | 综合部、人事部、财务部、信息部、产品部 | 覆盖同部门、异部门、管理员三类权限 |
| 密级数据 | 公开、内部、机密；含作者与异部门场景 | 机密数据必须有明确归属部门和作者 |
| 文档数据 | 制度文本、产品 FAQ、项目模板；含长文、空行、特殊字符 | 覆盖检索、切分、问答与边界 |
| 草稿数据 | 未发布状态文档 | 验证非作者/非管理员不可见，检索不返回 |
| 图谱数据 | 文档、部门、分类、关键词、项目、概念节点 | 验证节点类型、可见范围和删除清理 |
| 审计数据 | 登录、失败登录、浏览、问答、写操作 | 验证筛选、分页、时间顺序与详情 |
| 测试专用数据 | 独立测试库、临时文档、临时分类 | 用完回滚或删除，不进入演示库 |

5.4 环境配置与隔离要求

测试配置必须显式使用 TestingConfig 或等价测试配置；

测试开始前确认数据库 URI 指向内存库或临时文件，而不是 instance/knowledge.db；

测试结束核对演示数据库未被修改，必要时记录文件大小/关键表行数；

不把真实 API Key、生产密码、个人数据放入测试夹具或截图；

时间相关用例应允许合理的执行时间误差，但必须验证顺序和无微秒展示口径；

前端人工检查应固定浏览器版本、分辨率、缩放比例和后端提交版本。

5.5 环境检查清单

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| Python 与依赖 | 虚拟环境可创建，requirements-dev 安装成功 |
| 后端启动 | /api/health 返回成功且数据库可用 |
| 前端依赖 | npm install 成功，npm run build 无错误 |
| 演示账号 | admin 可登录，hr/it 可完成权限对照 |
| 测试隔离 | pytest 前后 instance/knowledge.db 不变 |
| 浏览器 | Chrome/Edge 可访问 SPA，控制台无阻断性错误 |
| 日志与截图 | 测试记录可定位版本、时间、环境、执行人 |

6. 进入准则、退出准则与暂停恢复

6.1 进入准则

| 编号 | 进入条件 |
| --- | --- |
| EN-01 | V2.0 代码、依赖和数据库初始化脚本已提交到测试基线 |
| EN-02 | 后端可启动，健康检查可用；前端可启动或已生成可访问 dist |
| EN-03 | 需求、接口和演示账号信息有可查版本，关键变更已同步测试 |
| EN-04 | 测试环境使用独立测试库，演示库备份/保护措施明确 |
| EN-05 | 自动化测试能够被收集执行，失败信息可定位 |
| EN-06 | 无阻断级环境问题；如有，已记录并获准带风险进入 |

6.2 暂停与恢复准则

出现以下情况时暂停测试：服务无法启动、数据库初始化失败、核心账号不可登录、测试会写入演示库、关键权限规则无法判定、前端构建阻断。暂停原因、时间、影响范围和恢复条件必须写入执行记录。修复后先执行冒烟和相关回归，再恢复全量。

6.3 退出准则

| 编号 | 退出条件 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | 计划内用例执行率达到 100%，经批准豁免的除外 | 100% |
| EX-02 | P0/P1 缺陷全部关闭；P2 无未接受的阻断性缺陷 | 0 个未关闭 P0/P1 |
| EX-03 | 认证、权限、密级、RAG 来源、审计等高优先级场景全部通过 | 100% |
| EX-04 | 自动化基线执行通过；若数量变化，以最终 pytest 收集与执行记录为准 | 133 条计划/交付基线 |
| EX-05 | 测试前后演示库未被污染，跨库隔离证据齐全 | 通过 |
| EX-06 | 前端关键页面人工检查完成，无阻断交互问题 | 通过 |
| EX-07 | 缺陷台账、执行汇总、测试报告和需求追踪完成 | 齐备 |
| EX-08 | 课程验收故事线可完整演示，已知限制已记录 | 通过 |

准出口径说明：通过率按“通过数 ÷ 已执行数”计算，执行率按“已执行数 ÷ 计划数”计算。因环境原因被批准豁免的用例，不计入失败，但必须记录豁免理由、影响和批准人。

7. 测试组织与职责

本项目为单人项目，不设置独立测试部门。为避免职责混同，同一人按阶段承担不同角色，并通过测试基线、脚本、截图和缺陷记录实现可复核。

| 角色 | 兼任人员 | 主要职责 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 项目负责人本人 | 批准计划、协调范围、确认风险与准出 | 计划、审批记录 |
| 测试负责人 | 项目负责人本人 | 制定策略、分配用例、跟踪进度、汇总结果 | 测试计划、执行汇总 |
| 测试设计/执行 | 项目负责人本人 | 设计用例、准备数据、执行自动化和人工检查 | 用例、日志、截图 |
| 开发/修复 | 项目负责人本人 | 修复缺陷、提交变更说明、配合回归 | 修复记录、提交记录 |
| 配置/环境管理 | 项目负责人本人 | 管理版本、依赖、环境变量和测试数据 | 环境记录、基线说明 |
| 验收/复核 | 课程指导教师或同学 | 按验收标准抽查、复核证据 | 验收意见 |

单人项目的补偿控制：所有关键结论至少保留一种客观证据；安全问题必须同时有负向用例和日志/数据库证据；修复后必须执行相关自动化回归；不得仅凭页面截图判定权限正确。

8. 测试进度安排

| 阶段 | 计划日期 | 主要工作 | 里程碑/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划与范围确认 | 2026-10-20 | 确认 V2.0 范围、风险、环境和交付要求 | 测试计划初稿 |
| 用例设计 | 2026-10-21 至 10-22 | 按模块设计功能、安全、接口和 UI 用例 | 测试用例说明书 |
| 环境与冒烟 | 2026-10-23 | 安装依赖、启动前后端、确认测试库隔离 | 冒烟记录 |
| 首轮执行 | 2026-10-24 至 10-26 | 执行自动化与人工 UI 检查，登记缺陷 | 执行汇总、缺陷台账 |
| 修复与回归 | 2026-10-27 | 修复问题，执行相关回归与全量复核 | 回归记录 |
| 验收准备 | 2026-10-28 | 按故事线验收，核对需求追踪与证据 | 验收记录 |
| 最终基线与报告 | 2026-10-29 | 复跑自动化、整理截图和报告 | 最终测试报告、提交包 |

上述日期为课程提交计划。如课程验收日期调整，测试活动按阶段顺序平移，但进入、暂停、退出准则不得降低。

9. 测试用例设计方法

| 方法 | 使用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 等价类划分 | 用户名、密码、密级、部门、状态、动作筛选 | 合法/非法登录；公开/内部/机密可见性 |
| 边界值分析 | 失败次数、时间窗口、分页页码、文本长度、Top-K | 第 8 次失败锁定、超出页码钳制、超长问题截断 |
| 判定表 | 密级 × 部门 × 作者 × 角色 | 管理员、同部门、作者、异部门对机密文档的决定 |
| 状态转换 | 登录锁定、草稿/发布、文档编辑/删除、收藏切换 | 失败计数→锁定→过期解锁→成功清零 |
| 场景法 | 登录→文档→问答→图谱→审计 | 课程验收故事线与 SPA 导航 |
| 错误猜测 | 空字段、非法 JSON、越权 ID、异常 next、重复收藏 | 未登录访问、开放重定向、重复收藏、404 |
| 配对组合 | 浏览器 × 页面 × 数据状态 | Chrome/Edge 下的空列表、错误、长表格 |
| 权限矩阵法 | 角色、部门、密级、资源状态的正交组合 | 列表、详情、搜索、问答、统计范围一致性 |

测试用例应做到“前置条件可搭建、步骤可复现、预期可判定、证据可保存”。对随机性、时间、中文分词和第三方模型相关结果，避免模糊断言，优先断言权限边界、结构字段、排序关系、来源标题和明确降级状态。

10. 缺陷管理与严重级别

10.1 缺陷流程

新建 → 复核/分级 → 指派 → 修复 → 待回归 → 回归通过关闭；若暂不修复，进入延期/接受风险状态，必须记录理由、影响范围、责任人和评审结论。缺陷记录必须包含环境、版本、复现步骤、实际结果、预期结果、证据和关联用例。

10.2 严重级别

| 级别 | 名称 | 判定标准 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 阻断 | 系统不可用、数据丢失、核心安全边界被绕过、测试污染演示库 | 任意人可读机密；测试写入生产库；无法登录 |
| S2 | 严重 | 核心功能不可用或关键结果错误，无合理绕行 | RAG 来源越权；文档保存后不可检索；审计缺失关键动作 |
| S3 | 一般 | 非核心功能错误或体验明显受损，有绕行方式 | 筛选参数丢失；分页边界异常；错误提示不准确 |
| S4 | 轻微 | 文案、样式、轻微体验问题 | 标签大小不一致；非关键空状态文案不当 |

10.3 优先级

| 优先级 | 处理原则 |
| --- | --- |
| P0 | 立即停止测试并处理，修复后再进入 |
| P1 | 当前轮次必须修复，准出前关闭 |
| P2 | 计划内修复；若延期需接受风险并记录影响 |
| P3 | 可排入后续版本，不阻断课程验收 |

严重级别描述“影响有多大”，优先级描述“何时修”。S1 通常对应 P0/P1，避免用 P3 掩盖安全问题。

11. 测试风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单人项目遗漏测试场景 | 中 | 中高 | 使用模块化用例清单、权限矩阵和自动化回归，按清单逐项签字 |
| 测试误写演示数据库 | 中 | 高 | 强制 TestingConfig、临时库、夹具回滚；执行前后核对数据 |
| 权限规则只在列表验证，详情/问答遗漏 | 中 | 高 | 对同一资源执行列表、详情、搜索、问答、统计多入口对照 |
| RAG 结果受分词和语料影响 | 高 | 中 | 固定领域词、断言来源与排序关系，不只断言自然语言答案逐字一致 |
| 时间窗口/时区导致偶发失败 | 中 | 中 | 使用可控时钟或宽容阈值；断言顺序、格式和无微秒口径 |
| 前后端 API 契约漂移 | 中 | 高 | 以 test_api.py 固定字段/状态码；前端构建和人工联调同时执行 |
| 外部大模型不可用或超时 | 中 | 中 | 默认本地模式；验证降级提示与来源仍可用，不依赖外网结果 |
| 浏览器/屏幕差异 | 中 | 低中 | 固定 Chrome/Edge 版本，检查关键断点；不追求像素级一致 |
| SQLite 并发限制 | 中 | 中 | 明确演示规模；避免并发写压测；记录已知限制 |
| 课程时间不足 | 中 | 中高 | 优先完成高风险权限、来源、审计和主路径；低风险项明确延期 |

12. 质量度量

| 度量项 | 目标/口径 | 数据来源 | 最终值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例执行率 | 100%，豁免除外 | 执行汇总 | 待验收填写 |
| 自动化基线通过率 | 计划/交付基线 133 条，以最终 pytest 记录为准；目标 100% | pytest 日志 | 待验收填写 |
| 高优先级用例通过率 | P0/P1 场景 100% | 执行汇总 | 待验收填写 |
| 需求模块覆盖率 | 认证、权限、文档、问答、图谱、管理、审计、非功能均有用例 | 需求追踪表 | 100% |
| P0/P1 缺陷关闭率 | 100% | 缺陷台账 | 待验收填写 |
| 测试数据隔离 | 演示库执行前后无变化 | 文件/表行数核对 | 待验收填写 |
| API 契约一致性 | 关键接口状态码、JSON 字段和错误 code 符合前端约定 | API 测试与人工检查 | 待验收填写 |
| 关键页面可用性 | 登录、工作台、文档、问答、图谱、后台主操作可完成 | 浏览器截图 | 待验收填写 |
| 性能烟测 | 演示数据规模下关键页面/API 无明显超时或阻断 | 浏览器与接口记录 | 建议 ≤ 2 s，具体以环境记录为准 |
| 缺陷回归通过率 | 已修复缺陷回归 100% 通过 | 回归记录 | 待验收填写 |

度量结果必须区分“计划值”“实际值”和“取数时间”。不得用自动化用例数量代替需求覆盖率，也不得用页面可打开代替权限正确。

13. 测试交付物

| 编号 | 交付物 | 内容 | 责任人 | 时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEL-01 | 项目测试计划 | 本文件 | 项目负责人 | 测试启动前 |
| DEL-02 | 测试用例说明书 | 模块化用例、执行汇总模板、缺陷模板、需求追踪 | 项目负责人 | 用例设计完成 |
| DEL-03 | 自动化测试基线 | tests 目录与 pytest 配置 | 项目负责人 | 每轮回归 |
| DEL-04 | 测试执行记录 | 自动化日志、浏览器截图、接口结果 | 项目负责人 | 每轮执行后 |
| DEL-05 | 缺陷台账 | 缺陷编号、级别、状态、修复和回归证据 | 项目负责人 | 持续维护 |
| DEL-06 | 需求追踪矩阵 | 需求—用例—自动化—结果对应 | 项目负责人 | 验收前 |
| DEL-07 | 测试报告 | 范围、环境、结果、缺陷、风险和结论 | 项目负责人 | 提交前 |
| DEL-08 | 演示与运行证据 | 启动截图、验收故事线截图、健康检查结果 | 项目负责人 | 答辩前 |

14. 配置管理、需求追踪与审批

14.1 配置管理

被测版本、前端版本、依赖锁文件和测试代码必须来自同一提交基线；

测试前记录 Git 提交或等价版本标识；测试后如代码变化，相关用例必须重新执行；

测试数据与测试代码分离，临时数据不得提交到演示数据库；

测试日志、截图和缺陷记录以日期+版本+环境命名，防止证据混用；

已豁免用例必须保留原因和风险接受记录。

14.2 需求追踪

需求追踪按“需求编号 → 测试用例编号 → 自动化文件/测试函数 → 执行结果 → 缺陷”链条维护。至少覆盖认证、权限、文档、检索、问答、图谱、管理员、审计、健康检查、跨库隔离、时间口径和前端交互。具体用例与需求映射见《05-测试用例说明书》的需求追踪章节。

14.3 评审与审批

| 活动 | 参与者 | 结论标准 |
| --- | --- | --- |
| 计划评审 | 项目负责人、指导教师或同学 | 范围清楚、风险有应对、准出可判定 |
| 用例评审 | 项目负责人、开发/验收人员 | 步骤可复现、预期明确、覆盖高风险场景 |
| 执行复核 | 项目负责人、验收人员 | 日志/截图与结论一致，测试库未污染 |
| 准出审批 | 指导教师或课程验收人 | 满足退出准则或批准带风险提交 |

计划批准：项目负责人（签名：______________）

验收复核：指导教师/复核人（签名：______________）

批准日期：2026-10-29

文档结束